BACKEND DEVELOPMENT IDE

Plan de trabajo y roadmap técnico

Aplicación desktop multiplataforma para DBA, Backend y Full Stack

Windows  •  Linux  •  macOS

# 1. Visión del producto

Propósito. Construir una herramienta desktop de productividad para desarrolladores backend, full stack y DBA, con la base de datos como centro del flujo de trabajo: entender, consultar, diseñar, generar, modernizar y sincronizar.

Database Manager profesional para PostgreSQL, MySQL/MariaDB, SQLite y SQL Server.

SQL IDE avanzado con IntelliSense, análisis semántico, formatter, historial y EXPLAIN.

ER Designer visual para Database First, Code First y sincronización híbrida.

Generación de modelos y backends completos con ORM o acceso nativo.

Modernización de código legacy y migración progresiva a stacks modernos.

Importación y modernización de fuentes DBF legacy sin depender de FoxPro o Clipper como runtimes.

# 2. Principios de arquitectura

Desktop independiente: la aplicación no requiere Docker para funcionar.

Cross-platform desde el primer sprint: Windows, Linux y macOS.

Python + PySide6/Qt 6 para UI, orquestación y productividad de desarrollo.

Rust para motores computacionalmente intensivos y procesamiento binario/legacy cuando aporte valor real.

Universal Schema Model como contrato central, independiente del motor, ORM, lenguaje o framework.

Archivos del usuario abiertos y portables: SQL, código, migraciones, diagramas y reportes deben poder guardarse en disco y versionarse con Git.

UX contextual: mostrar solo opciones compatibles con la tarea y el runtime seleccionado.

# 3. Stack tecnológico base

| Capa | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Desktop UI | Python 3.13+ · PySide6 · Qt 6 | Ventanas, paneles, trees, grids, docks, settings y UX. |
| SQL Editor | QScintilla | Editor avanzado, líneas, folding, indicadores y popup de completado. |
| Core nativo | Rust · PyO3 · maturin | Motores pesados: diff, grafos, indexing, DBF/legacy y análisis intensivo cuando se requiera. |
| PostgreSQL | psycopg 3 | Conexión, ejecución e introspección. |
| MySQL/MariaDB | PyMySQL | Conexión, ejecución e introspección. |
| SQLite | sqlite3 | Base local y motor soportado. |
| SQL Server | pyodbc | Conexión, T-SQL e introspección. |
| SQL / parsing | sqlglot inicialmente | Parsing, dialectos y transformación SQL. |
| Fuzzy search | RapidFuzz | Ranking y búsqueda de metadata. |
| Config / models | Pydantic | Validación y contratos internos. |
| Security | keyring | Credenciales seguras por sistema operativo. |
| Packaging | Nuitka | Build de aplicación distribuible por plataforma. |
| Testing | pytest · pytest-qt · cargo test | Pruebas de core, UI y módulos Rust. |

# 4. Núcleo funcional

Database / Legacy Source
        ↓
Schema Inspector / Legacy Inspector
        ↓
Universal Schema Model
        ↓
┌──────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ SQL IDE      │ ER Designer   │ Generator     │
│ Diff Engine  │ Sync Engine   │ Modernizer    │
└──────────────┴───────────────┴───────────────┘
        ↓
ORM / Native SQL / Backend / Migration / Report

# 5. Plan de trabajo por fases

## Fase 0 — Definición del producto

Objetivo: Cerrar alcance, arquitectura, convenciones y criterios de calidad antes de programar.

Definir alcance v0.1, MVP, beta y v1.0.

Definir estructura del repositorio y módulos.

Definir design system y principios UX.

Definir matriz de compatibilidad motor × framework × ORM × runtime.

Criterio de terminado: Roadmap aprobado y contratos principales documentados.

## Fase 1 — Universal Schema Model

Objetivo: Construir el contrato central del sistema.

Representar Database, Schema, Table, Column, PK, FK, Index, Unique, Check, Default, Sequence, View, Function, Procedure, Trigger y Relationship.

Serialización estable y versionada.

Independencia total respecto a PostgreSQL, Sequelize, SQLAlchemy, Laravel, EF Core u otros targets.

Criterio de terminado: Un esquema ficticio puede cargarse, validarse, serializarse y reutilizarse por múltiples módulos.

## Fase 2 — PostgreSQL Inspector

Objetivo: Implementar el primer flujo Database First real.

Schemas, tablas, columnas, PK, FK, índices, unique, checks y defaults.

Views, materialized views, sequences, functions y triggers.

Mapeo completo al Universal Schema Model.

Criterio de terminado: Una BD PostgreSQL real puede explorarse sin lógica especial fuera del inspector.

## Fase 3 — Shell desktop PySide6

Objetivo: Tener una aplicación instalable y navegable.

Main window, panels, docks, tabs y status bar.

Administrador de conexiones con nombre, color opcional y environment: Development / Testing / Staging / Production.

Dark/Light toggle compacto ☀ / 🌙 en la barra superior.

QSettings para preferencias y keyring para secretos.

Workspace y archivos reales en disco.

Criterio de terminado: Abrir la app, guardar una conexión, conectarse y navegar objetos de PostgreSQL.

## Fase 4 — Query Executor

Objetivo: Convertir la aplicación en cliente SQL usable.

Ejecución en workers, sin bloquear UI.

Selección o statement actual, múltiples statements, cancelación.

Commit / rollback y estado de transacción.

Resultados paginados, tiempos, filas, mensajes y errores.

Guardar consultas, procedures, functions, views y DDL en disco.

Criterio de terminado: Consulta real ejecutada con resultados fluidos y persistencia de archivos.

## Fase 5 — SQL Editor avanzado

Objetivo: Construir la experiencia de edición profesional.

QScintilla: syntax highlight, líneas, folding, brace matching, search/replace y shortcuts.

Parser, dialect engine, formatter, snippets y diagnostics.

Autocomplete contextual de schemas, tablas, columnas, aliases, funciones y tipos.

JOIN suggestions por foreign keys y fuzzy search.

Criterio de terminado: El editor ofrece completado útil sin consultar la BD en cada pulsación.

## Fase 6 — Metadata Cache e IntelliSense

Objetivo: Garantizar respuesta rápida con esquemas grandes.

Cache de metadata en RAM.

Índice de nombres y relaciones.

Ranking contextual y fuzzy.

Refresco incremental del cache.

Base preparada para mover algoritmos críticos a Rust si se justifica por benchmarks.

Criterio de terminado: Autocomplete y navegación mantienen buena respuesta con bases grandes.

## Fase 7 — MySQL, SQLite y SQL Server

Objetivo: Completar el core de motores relacionales de v1.

MySQL/MariaDB Inspector.

SQLite Inspector.

SQL Server Inspector.

Dialects: PostgreSQL, MySQL, SQLite y T-SQL.

Mismo Universal Schema Model para los cuatro motores.

Criterio de terminado: Una misma UI y generadores consumen esquemas de los cuatro motores.

## Fase 8 — Legacy Data Sources: DBF

Objetivo: Agregar importación y análisis de bases legacy DBF de forma genérica.

DBF como fuente legacy oficial, sin casarse con FoxPro o Clipper.

Lectura de estructura, tipos, registros y deleted flags.

Soporte inicial para memo files DBT/FPT.

Detección/selección de code pages y preview para evitar corrupción de caracteres.

Schema inference y normalización hacia Universal Schema Model.

Migración por streaming/lotes hacia PostgreSQL, MySQL, SQL Server o SQLite.

ERD previo a la migración y reporte de tablas/registros/campos.

Índices NTX/CDX/NSX como fase progresiva posterior según casos reales.

Criterio de terminado: Una carpeta DBF puede analizarse, visualizarse y convertirse en un plan de migración sin ejecutar FoxPro/Clipper.

## Fase 9 — Generador de modelos ORM

Objetivo: Validar la reutilización del Universal Schema Model.

Python: SQLAlchemy y SQLModel.

TypeScript/Node.js: Sequelize, Prisma y TypeORM inicialmente.

PHP: Eloquent.

C#: Entity Framework Core.

Relaciones, índices, constraints, defaults y tipos.

Criterio de terminado: Una misma tabla genera modelos coherentes en varios ecosistemas.

## Fase 10 — Generación sin ORM

Objetivo: Soportar equipos que prefieren SQL/driver nativo.

Python: psycopg / asyncpg / pyodbc según motor.

Node.js: pg / mysql2 / mssql.

PHP: PDO.

C#: Dapper / ADO.NET.

Repositories y consultas parametrizadas.

Criterio de terminado: El usuario puede elegir ORM o Native sin cambiar el flujo del producto.

## Fase 11 — Backend Generator

Objetivo: Generar estructuras backend completas y editables.

FastAPI + SQLAlchemy/SQLModel.

NestJS/Fastify + Sequelize/Prisma/TypeORM según preset.

Laravel + Eloquent.

ASP.NET Core + EF Core/Dapper.

Models, DTOs, validation, repositories, services, controllers, routes, CRUD, pagination, OpenAPI y tests.

Preview, diff, skip/replace y salida a carpeta nueva o proyecto existente.

Criterio de terminado: Generación reproducible con preview y sin sobrescritura ciega.

## Fase 12 — ER Diagram / ER Designer

Objetivo: Visualizar y diseñar la base como parte del flujo diario.

Auto-layout, zoom, pan, búsqueda y focus mode.

Niveles Compact / Normal / Detailed.

Creación visual de relaciones.

Explore y Design modes.

Los cambios visuales producen Schema Diff + SQL Preview antes de aplicar.

Criterio de terminado: Un esquema real puede explorarse visualmente y producir cambios seguros.

## Fase 13 — Code First / Database First

Objetivo: Soportar ambos paradigmas de desarrollo.

Database First: DB → Schema → Models/Backend.

Code First: ORM Models → Parser → Schema → Migration.

Parsers iniciales para SQLAlchemy, SQLModel, Sequelize, Prisma, Eloquent y EF Core.

Criterio de terminado: El Universal Schema Model funciona como puente bidireccional.

## Fase 14 — Schema Diff + Hybrid Sync

Objetivo: Detectar cambios y mantener DB/código alineados.

DB ↔ DB, DB ↔ ORM y Code ↔ Database.

Cambios add/remove/modify con impacto.

Resolución por dirección: Database → Code o Code → Database.

Generación de migration preview.

Criterio de terminado: El usuario puede revisar y resolver diferencias sin adivinar cambios.

## Fase 15 — Legacy Modernization

Objetivo: Modernizar sistemas existentes de forma progresiva y auditable.

Carga de proyecto/carpeta/ZIP y escaneo sin modificar fuente.

PHP legacy, VB.NET, C# legacy y código alrededor de fuentes DBF.

Detección de SQL embebido, ADO.NET, PDO/mysqli, DataSets, Stored Procedures y patrones de acceso.

Destino: C#/.NET, Python o TypeScript/Node.js según proyecto.

Propuestas bloque por bloque: Safe / Review / Manual.

Migración incremental por módulos y opción de conservar SQL nativo cuando sea mejor.

Documento final de modernización/upgrade con arquitectura actual, target, riesgos, plan, mappings y pendientes.

Criterio de terminado: Se puede producir un plan técnico de upgrade trazable antes de aplicar transformaciones.

## Fase 16 — Performance / EXPLAIN

Objetivo: Agregar herramientas de diagnóstico para DBA y backend.

EXPLAIN y EXPLAIN ANALYZE donde aplique.

Árbol visual, scans, joins, costos, tiempos y buffers.

Advertencias de índices, queries problemáticas y relaciones sin soporte adecuado.

Criterio de terminado: Diagnóstico visual útil sin convertir el producto en un APM.

## Fase 17 — Projects, Workspaces y distribución

Objetivo: Preparar la experiencia de uso diario y la beta comercial.

Workspace con conexiones, tabs, queries, diagramas, generadores y preferencias.

Autosave opcional y recovery session.

Build nativo por plataforma en CI.

Windows installer, Linux AppImage/.deb y macOS .app/.dmg.

Firma/notarización según plataforma antes de distribución comercial.

Criterio de terminado: Instaladores reproducibles y workspace estable en las tres plataformas.

# 6. Alcance específico DBF legacy

El soporte DBF se define como una capacidad de importación, análisis y modernización. No se pretende emular el runtime completo de FoxPro o Clipper.

| Nivel | Incluido | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 | DBF: schema, registros, tipos, deleted flags | MVP legacy |
| 2 | DBT/FPT: campos memo | MVP legacy |
| 3 | Code pages / encoding y preview | MVP legacy |
| 4 | Migración por lotes/streaming a motores modernos | MVP legacy |
| 5 | NTX/CDX/NSX: análisis de índices | Posterior / según demanda |
| 6 | Semántica específica SEEK/SET ORDER/relaciones implícitas | Posterior / casos reales |

# 7. Prioridad de implementación

### MVP técnico

Universal Schema Model

PostgreSQL Inspector

PySide6 shell

Query Executor

Editor SQL base

Primeros generadores de modelos

### MVP comercial

4 motores relacionales

IntelliSense sólido

ERD

ORM/Native generation

Workspaces y guardado en disco

Conexiones con color/environment y protección de Production

### Expansión

DBF legacy

Legacy Modernization

Code First / Hybrid Sync

Performance / EXPLAIN

Generación backend completa y reportes de upgrade

# 8. Primer milestone recomendado

Demo vertical: conectar PostgreSQL, inspeccionar una tabla real y convertirla al Universal Schema Model. Desde la misma pantalla, visualizar estructura y generar modelos SQLAlchemy, SQLModel, Sequelize, Prisma, Eloquent y EF Core.

No iniciar por el ERD completo ni por modernización legacy.

No intentar soportar todos los frameworks en el primer sprint.

Validar primero el contrato central: una fuente → un esquema universal → múltiples salidas.

# 9. Criterios generales de calidad

UI responsiva: ninguna operación de BD pesada bloquea el hilo principal.

Todas las transformaciones destructivas tienen preview/diff y confirmación.

Las credenciales no se almacenan en texto plano.

La app funciona sin Docker ni runtimes externos para sus funciones base.

Los proyectos generados pueden usar Docker opcionalmente, pero es un artefacto de salida.

Todo archivo generado puede guardarse en disco y versionarse.

Compatibilidad cross-platform validada continuamente en CI.

Rust se introduce por necesidad medida, no por sobreingeniería, excepto donde el procesamiento binario legacy lo justifique desde el diseño.

Dirección del producto: Database IDE + SQL IDE + ER Designer + Backend Generator + Legacy Modernization